# 企业级 AI Agent 七天作品集 MVP 开发与验收计划

基于 Enterprise AI Agent Platform v1.0 开发规格

版本 1.0    制定日期 2026 年 9 月 4 日    执行周期 7 个全职开发日

# 计划结论

本计划把原 21 天规格压缩为 7 天作品集 MVP。交付目标是一个可运行、可测试、可演示、可解释的后端智能工作流平台，而不是完成生产环境的全部治理能力。每天必须形成可运行增量并通过当日验收；未达到阶段门槛时，优先修复关键链路，不扩大范围。

# 一周交付边界

| 范围 | 一周内必须交付 | 一周后继续完善 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | FastAPI 后端、Swagger、CLI 或脚本 Demo | 可视化管理台、运营配置台 |
| Agent 能力 | LangGraph、多工具、多步骤、状态机、审批与恢复 | 复杂计划器、多 Agent 协作、异步任务队列 |
| 工具 | Knowledge、Calculator、Search、Calendar、Task | 真实日历、任务系统和搜索供应商集成 |
| 存储 | PostgreSQL 持久化；Redis 非阻塞项 | Redis 集群、归档、备份和容量治理 |
| 安全 | 输入输出校验、风险分级、Secrets 与日志脱敏 | SSO、RBAC、租户治理、安全审计和红队测试 |
| 评测 | 30 至 50 条真实执行用例和可重复报告 | 扩充至 100 条以上、基准集与持续回归 |
| 部署 | Docker Compose 本地一键启动 | CI CD、云环境、灰度、监控告警和高可用 |

# 执行假设

每天投入 6 至 8 小时，并在当天结束前完成代码、测试和记录。

复用现有企业知识库或 RAG，通过稳定的 Knowledge Tool 适配层接入，不重新开发检索系统。

LLM 使用 OpenAI compatible Function Calling 接口；测试必须提供可控的 Mock LLM，避免测试依赖网络和费用。

Search、Calendar、Task 在一周版中允许使用确定性 Mock 或本地实现，但 Tool schema、权限和返回结构必须与真实适配器一致。

所有指标来自真实测试或评测输出，不手写成功率、延迟和 Token 数字。

不开发前端，不在一周内引入 Kubernetes、消息队列或复杂微服务拆分。

# 统一接口与状态约定

| 类别 | 约定 |
| --- | --- |
| 核心 API | POST /api/v1/agent/chat；GET /api/v1/tasks/{task_id}；POST /approve；POST /reject；GET /api/v1/health |
| 审批修改 | approve 请求允许携带可选 modified_payload；服务端重新校验后执行，满足 Modify 场景 |
| 任务状态 | CREATED、RUNNING、WAITING_TOOL、WAITING_APPROVAL、COMPLETED、FAILED、TIMEOUT |
| 关联标识 | request_id、task_id、session_id 必须贯穿 API、Agent、Tool、Checkpoint 和日志 |
| 循环限制 | AGENT_MAX_STEPS 默认 10；达到上限必须返回可识别错误并停止执行 |
| 工具返回 | 统一包含 success、data、error_type、message、sources、latency_ms 和 retry_count 等必要字段 |

# Day 1  项目骨架与最小 Agent 链路

阶段目标：建立可启动、可配置、可测试的最小后端，让 Agent 在 Mock LLM 下能够选择并调用一个工具。

## 必须完成

初始化 Python 3.11 项目，建立 app、tests、eval、docs、scripts 和 docker 目录；配置 pyproject.toml、.gitignore 与 .env.example。

实现 Pydantic Settings，只从环境变量读取 LLM、数据库、步数、超时和日志配置；启动时对缺失的必填配置给出明确错误。

定义 AgentState、TaskStatus、ToolCall、ToolResult、TokenUsage 和统一错误模型，字段包含 user_id、session_id、task_id、current_step 与 max_steps。

定义 Tool 抽象接口及 input schema、output schema、risk_level、execute 方法，并实现一个可用于端到端验证的 Calculator Tool。

封装 OpenAI compatible LLM Client，同时提供 Mock LLM；实现 /health 和最小 /agent/chat。

增加 request_id 中间件和基础结构化日志，保证异常响应也返回 request_id。

## 阶段交付物

可启动的 FastAPI 服务和 Swagger 接口页。

最小 Agent 到 Calculator Tool 再返回答案的完整链路。

单元测试、README 启动步骤和 Day 1 变更记录。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 使用测试配置启动应用并请求 /api/v1/health | HTTP 200；响应包含 status 和 request_id |
| 配置 | 缺少必填配置、环境变量类型错误、密钥为空 | 返回可定位错误；仓库和日志中没有真实密钥 |
| Schema | 向 AgentState 和 Tool 输入传入缺字段或错误类型 | Pydantic 拒绝非法输入并给出字段级错误 |
| 工具调用 | Mock LLM 请求计算 125.5 × 3 | 只调用 Calculator；结果为 376.5；调用记录写入 state |
| 异常 | Calculator 收到非法表达式 | 返回结构化失败结果，不执行任意代码，不导致服务崩溃 |

阶段门槛：自动化测试全部通过，/health 可用，Mock LLM 能完成一次真实的 Agent 到 Tool 循环；否则不进入 Day 2。

# Day 2  五类工具与知识库接入

阶段目标：完成统一 Tool Registry，并让 Agent 能根据描述和 schema 在五类工具中做出可验证的选择。

## 必须完成

实现 Knowledge Tool 适配器，通过配置选择进程内调用或 HTTP 调用现有 RAG；返回 answer、sources、score 和 trace 信息。

完善 Calculator Tool，限定允许的确定性计算操作，不使用 eval 执行用户输入。

实现 Search、Calendar、Task Tool 的稳定接口；一周版可使用确定性 Mock 数据，但必须保留真实适配器边界。

建立 Tool Registry，校验工具名唯一、schema 可序列化、风险级别有效，并为 LLM 生成 Function Calling 描述。

定义 READ_ONLY、LOW_RISK、HIGH_RISK；Knowledge、Search、Calculator 默认为 READ_ONLY，Task 写操作默认为 HIGH_RISK。

加入工具结果可信边界：外部返回内容只作为数据，不得被提升为系统指令。

## 阶段交付物

五个可注册、可独立测试的 Tool。

Knowledge Tool 与现有 RAG 的稳定接口及本地回退夹具。

工具权限、输入输出 schema 和错误码说明。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 知识库 | 查询公司年假制度 | 调用 Knowledge Tool；答案附带至少一个可追溯 source |
| 工具选择 | 分别提交知识、计算、公共搜索、日期、任务创建请求 | 五类样例均选择预期工具；无不存在的工具名 |
| Schema | 向每个 Tool 传入缺失字段、超长文本或错误类型 | 全部由 schema 拒绝或返回结构化错误 |
| 权限 | 请求创建任务和只读查询 | 写操作标记 HIGH_RISK；只读工具不触发审批 |
| 注入防护 | 知识库结果中包含要求忽略系统规则的文本 | 内容仅进入 tool result；Agent 不改变系统规则或越权调用 |

阶段门槛：五个 Tool 的单元测试全部通过，知识库查询能够返回来源，风险级别准确；否则不进入多工具编排。

# Day 3  LangGraph 多工具与多步骤工作流

阶段目标：把最小执行循环迁移到显式状态图，实现 Agent、Tool、Approval 和 End 节点之间的条件路由。

## 必须完成

实现 LangGraph StateGraph，包含 Agent Node、Tool Node、Approval Node 和 End；使用 Conditional Edge 按状态和模型结果路由。

支持一次任务连续调用多个 Tool，并把每次输入、输出、耗时和步骤号写入 AgentState。

实现 max_steps、未知工具、无效 tool arguments 和重复调用保护，任何分支都必须终止或进入等待状态。

实现 POST /agent/chat 与 GET /tasks/{task_id} 的任务状态查询，所有响应携带 request_id、task_id 和 session_id。

使用 Mock LLM 固定复现单工具、多工具、多步骤和不可回答路径；真实 LLM 只用于手工演示和评测。

## 阶段交付物

可视化或 Mermaid 版工作流说明。

LangGraph 节点、路由和完整 Agent 执行循环。

单工具、多工具和多步骤集成测试。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 单工具 | 查询公司年假制度 | 只调用 Knowledge Tool，返回答案和 sources，状态为 COMPLETED |
| 多工具 | 查询上海差旅标准并计算 3 天最高报销金额 | 先 Knowledge 后 Calculator；最终计算使用知识库返回值 |
| 多步骤 | 依据年假制度、剩余天数和日期生成休假方案 | 至少连续调用两个 Tool；中间结果进入下一步输入 |
| 循环保护 | Mock LLM 持续请求同一工具或超过 max_steps | 执行在上限内停止；状态 FAILED；错误类型可识别 |
| 隔离 | 并发执行两个不同 session_id 和 task_id | messages、tool_calls 和结果完全隔离 |

阶段门槛：三个主路径和所有终止分支均有自动化测试；多工具 Demo 顺序正确且不会超过 max_steps。

# Day 4  Checkpoint 与可靠性

阶段目标：让任务在工具失败、超时或服务重启后仍能受控结束或从最近有效状态恢复。

## 必须完成

接入 PostgreSQL，持久化 tasks、task_steps、tool_calls 和 checkpoints；使用清晰的 repository 层隔离存储实现。

在工具调用前后和审批等待前保存 Checkpoint，记录 state_version、current_step、next_node 和必要上下文。

实现有限次数 Retry、指数退避、Tool Timeout 和 Fallback；明确区分可重试与不可重试错误。

为写操作设计 idempotency_key，恢复执行时不得重复产生副作用。

实现 resume_task 服务：从最近有效 Checkpoint 恢复，并保留原 task_id、session_id 和 request 链路。

## 阶段交付物

PostgreSQL 数据模型和初始化或迁移脚本。

Checkpoint Repository、Retry Policy、Timeout 包装器和恢复入口。

故障注入夹具和恢复集成测试。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 重试 | 工具前两次返回可重试错误，第三次成功 | retry_count 为 2；最终 COMPLETED；每次尝试均有记录 |
| 不可重试 | Tool schema 或权限错误 | 不重试；立即返回结构化失败结果 |
| 超时 | 工具执行时间超过 TOOL_TIMEOUT_SECONDS | 任务进入 TIMEOUT 或受控 Fallback；没有悬挂线程 |
| 恢复 | 在第一个 Tool 成功后模拟服务故障并恢复 | 从最近 Checkpoint 继续；已成功步骤不重复执行 |
| 幂等 | 对同一高风险操作重复提交恢复请求 | 副作用最多发生一次；重复请求返回既有结果 |

阶段门槛：故障恢复 Demo 能稳定复现，Retry 和 Timeout 有明确上限，数据库中的步骤与 Checkpoint 可追溯。

# Day 5  人工审批 记忆与 MCP

阶段目标：完成高风险操作审批闭环、受控记忆和一个最小但真实可调用的 MCP 工具服务。

## 必须完成

HIGH_RISK Tool 在执行前进入 WAITING_APPROVAL 并持久化待审批 payload；没有审批时绝不执行副作用。

实现 approve 和 reject；approve 接受可选 modified_payload，修改后重新走 schema 和权限校验。

实现 Short Term Memory 保存当前 session 的消息、工具结果和任务状态；实现筛选后的 Long Term Memory 写入策略。

长期记忆只保存明确偏好、稳定事实或用户确认内容；普通寒暄、敏感凭证和工具噪声不得写入。

实现 Enterprise Tools MCP Server，至少暴露 get_company_policy 或 calculate_workdays；实现 MCP Client 的发现、调用、错误转换和关闭。

把 MCP Tool 注册到现有 Tool Registry，使 Agent 无需特殊分支即可选择。

## 阶段交付物

审批 API、审批记录和恢复执行逻辑。

短期及长期 Memory Repository 与写入策略说明。

可独立启动的 MCP Server、Client 和一个端到端调用示例。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 等待审批 | Agent 请求创建或修改任务 | 状态为 WAITING_APPROVAL；审批前副作用次数为 0 |
| 批准与修改 | 分别批准原 payload 和携带 modified_payload 批准 | 均重新校验；合法操作执行一次；非法修改被拒绝 |
| 拒绝 | 拒绝待审批任务 | 状态受控结束；原因被记录；Tool 不执行 |
| 记忆隔离 | 两个用户、两个 session 分别对话 | 短期状态不串线；长期记忆只能按 user_id 读取 |
| 记忆策略 | 输入寒暄、API Key 和明确偏好 | 只保存明确偏好；寒暄和凭证不入库 |
| MCP | Client 发现并调用自建 MCP Tool | 返回符合 ToolResult；Server 不可用时转换为可处理错误 |

阶段门槛：Human Approval Demo 完整通过，记忆严格隔离，自建 MCP Server 可独立启动并由 Agent 成功调用。

# Day 6  可观测性与真实评测

阶段目标：让每次执行都能被定位、度量和重复评估，并形成作品集可展示的真实结果。

## 必须完成

统一结构化日志事件：Agent Start、Planner、Tool Call、Tool Result、Retry、Approval、Checkpoint、Agent Finish。

记录 total_latency、llm_latency、tool_latency、token_input、token_output、tool_calls、retry_count、steps 和 status。

对 API Key、Token、密码、完整隐私数据和不必要的原始文档内容进行日志脱敏。

建立 30 至 50 条 JSONL 或 YAML 评测集，覆盖 simple、tool_call、multi_tool、multi_step、failure、approval 和 unanswerable。

实现可重复评测器，计算 Task Success Rate、Tool Selection Accuracy、Tool Execution Success Rate、Average Steps、Average Token Usage 和 Average Latency。

评测报告记录模型、配置、代码版本、数据集版本和时间；任何失败用例保留原因，不覆盖为漂亮数字。

## 阶段交付物

可按 request_id 或 task_id 串联的结构化日志。

30 至 50 条版本化评测用例、评测器和原始结果文件。

包含真实指标、失败分析和已知限制的 evaluation 文档。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 链路追踪 | 执行一次多工具任务并筛选同一 task_id 日志 | 能按顺序看到完整节点、工具、重试和结束事件 |
| 指标 | 运行 Mock LLM 基准评测两次 | 确定性字段一致；所有比率由原始 Case 自动计算 |
| 失败保留 | 故意加入选错工具和超时 Case | 报告包含失败数量、用例 ID 和原因，不静默排除 |
| Token | 真实 LLM 返回 usage 和 Mock LLM 无 usage | 有 usage 时准确累计；缺失时标为 unavailable，不伪造 0 |
| 脱敏 | 日志字段包含 bearer token、API Key 或密码样例 | 输出被遮蔽；测试断言原值未出现 |

阶段门槛：评测命令可重复运行并生成原始结果和汇总报告；至少覆盖七类用例，指标全部可追溯。

# Day 7  部署 文档与五个最终 Demo

阶段目标：把所有模块组合为可从干净环境启动、可自动验证、可向面试官解释的完整作品集。

## 必须完成

完成 Dockerfile 和 docker-compose.yml，至少包含 API 与 PostgreSQL；配置健康检查、启动依赖和持久卷。

完善 .env.example、README、architecture、agent workflow、evaluation 和 troubleshooting 文档。

提供一键或逐条 Demo 命令，固定输入和预期关键输出，避免依赖人工在 Swagger 中临时操作。

执行完整单元测试、集成测试、端到端测试、隔离测试和 Secret 检查；保存真实测试摘要。

完成五个最终 Demo：单 Knowledge、多 Tool、多 Step、Human Approval、Failure Recovery。

整理面试说明：Agent 与 RAG 的区别、LangGraph 原因、State Checkpoint Memory 区别、MCP 与 Function Calling、可靠性和安全设计。

## 阶段交付物

Docker Compose 可运行项目、最终测试与评测结果。

五个可复现 Demo 及示例输出。

完整 README、架构图、工作流图、评测报告和面试说明。

## 达标测试要求

| 测试类型 | 测试场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动 | 在干净环境执行 docker compose up --build | API 和数据库健康；/health 返回 200；无需手工修改容器 |
| 自动化 | 执行 pytest -q 和覆盖率命令 | 全部测试通过；关键模块 State、Router、Tool、Approval、Recovery 覆盖率不低于 80% |
| 五个 Demo | 按 README 逐个运行固定脚本 | 五个场景全部达到其状态、工具顺序、来源和恢复要求 |
| 隔离 | 并发运行不同用户、session 和 task | 数据库、Checkpoint、Memory 与日志均不串线 |
| Secret | 检查 Git 状态和常见密钥模式 | 没有 .env、API Key、Token、密码或运行时数据进入版本库 |
| 可复现 | 由未参与开发的人只阅读 README 启动并运行 Demo | 能够在约 30 分钟内完成，不需要口头补充隐藏步骤 |

阶段门槛：Docker 冷启动、pytest、评测和五个 Demo 全部通过，README 可独立复现，才判定七天作品集 MVP 完成。

# 最终五个验收 Demo

| 编号 | Demo | 固定场景 | 必须观察到的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Knowledge Tool | 查询公司年假制度 | 只调用 Knowledge Tool；返回引用来源；日志可按 task_id 追踪 |
| 2 | Multi Tool | 查询上海差旅标准并计算 3 天最高报销金额 | Knowledge 后 Calculator；计算输入来自检索结果；最终值正确 |
| 3 | Multi Step | 结合年假制度、剩余假期和日期生成休假方案 | 至少两个 Tool；步骤和中间结果可查；不超过 max_steps |
| 4 | Human Approval | 创建一个高风险任务 | 先 WAITING_APPROVAL；Approve 后执行一次；Reject 时不执行 |
| 5 | Failure Recovery | 工具在中间步骤故意失败 | 有限重试；从 Checkpoint 恢复；成功步骤不重复；最终完成或明确失败 |

# 统一质量门槛

所有关键模块具有类型标注、明确异常类型和必要注释；不得存在仅为展示而未使用的依赖或服务。

单元测试覆盖 State、Router、五个 Tool、权限、Retry、Timeout、Checkpoint、Approval、Memory 和 schema 校验。

集成测试覆盖 Agent 到 Tool 再回 Agent、审批后恢复、Checkpoint 恢复以及 API 到 Agent 全链路。

错误场景至少覆盖 LLM 错误、未知工具、Tool 超时、schema 错误、连续失败、超过 max_steps 和 MCP 不可用。

不同 user_id、session_id 和 task_id 的状态、记忆、Checkpoint 与日志完全隔离。

每次阶段验收保存执行命令和真实输出；不得只写已通过而没有可核验记录。

# 推荐验收命令

| 用途 | 命令或检查 |
| --- | --- |
| 代码测试 | pytest -q |
| 覆盖率 | pytest --cov=app --cov-report=term-missing |
| 静态检查 | 项目选定的 lint 和 type check 命令，必须记录版本与结果 |
| 评测 | python -m eval.run_eval --dataset eval/datasets/portfolio_mvp.* |
| 容器启动 | docker compose up --build |
| 健康检查 | GET /api/v1/health 返回 HTTP 200 |
| 安全检查 | git status 与密钥模式扫描；确认 .env 和运行时数据未跟踪 |

# 每天必须留下的证据

变更文件清单和本日实现范围。

启动、测试、评测或 Demo 的准确命令。

真实测试结果，包括失败项和修复结果。

本日关键设计、取舍和已知限制。

下一日计划，以及任何会影响七天目标的风险。

# 一周后完善路线

| 优先级 | 完善方向 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 稳定性和安全 | 认证、RBAC、限流、审计、真实外部适配器、敏感数据治理和恢复演练 |
| P0 | 持续集成 | 每次提交自动执行测试、评测、镜像构建和 Secret 扫描 |
| P1 | 评测扩充 | 评测集达到 100 条以上，建立基准模型、版本对比和回归阈值 |
| P1 | 可观测性 | 接入 OpenTelemetry、指标存储、仪表盘和告警 |
| P1 | 产品体验 | 任务时间线、审批队列、Tool 调用详情和评测看板 |
| P2 | 规模化 | 异步任务、Redis、并发限制、负载测试、备份和高可用 |

# 七天完成定义

只有当五个 Demo、关键 pytest、Docker Compose 冷启动、知识库来源追踪、审批与故障恢复、真实评测报告以及完整 README 同时通过时，七天 MVP 才算完成。任何无法稳定复现、需要修改代码才能演示或只有手工结果而没有自动化测试的功能，都不能计入完成范围。